Guide de Migration GestSco - Angular/Spring Boot vers React/FastAPI

Version : 1.0
Date : 26/12/2025
Auteur : Manus AI

Table des matières

- Introduction

- Vue d'ensemble de la migration

- Architecture cible

- Stratégie de migration

- Prompts Windsurf optimisés

- Plan de migration détaillé

- Tests et validation

- Déploiement

1. Introduction

Ce guide détaille la migration complète du Progiciel GestSco depuis sa stack technique actuelle (Angular 12 + Spring Boot + PostgreSQL) vers une stack moderne et performante (React 18 + FastAPI + PostgreSQL).

1.1. Objectifs de la migration

La migration vise à moderniser l'application tout en conservant une parité fonctionnelle complète avec l'application d'origine. Les objectifs principaux sont :

- Amélioration des performances : React offre un rendu plus rapide et FastAPI est l'un des frameworks Python les plus performants.

- Simplification de la stack : Python est plus accessible que Java pour de nombreux développeurs, facilitant la maintenance.

- Réduction des coûts : Python et FastAPI nécessitent moins de ressources serveur que Spring Boot.

- Modernisation du frontend : React est actuellement le framework frontend le plus populaire avec un écosystème riche.

- Amélioration de la maintenabilité : Code plus concis et plus lisible.

1.2. Périmètre de la migration

La migration couvre l'ensemble de l'application :

- Frontend : Migration complète d'Angular 12 vers React 18 avec TypeScript.

- Backend : Migration complète de Spring Boot vers FastAPI avec Python 3.11+.

- Base de données : Conservation de PostgreSQL (pas de migration nécessaire).

- Authentification : Migration de JWT Spring Security vers JWT FastAPI.

- API REST : Réécriture complète des endpoints avec parité fonctionnelle.

2. Vue d'ensemble de la migration

2.1. Stack actuelle vs Stack cible

| Composant | Stack Actuelle | Stack Cible | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend Framework | Angular 12 | React 18 | Écosystème plus riche, courbe d'apprentissage plus douce |
| Frontend Language | TypeScript 4.2 | TypeScript 5.0+ | Version moderne avec de meilleures performances |
| State Management | RxJS | React Context + Zustand | Plus simple et plus performant pour React |
| Routing | Angular Router | React Router v6 | Standard de facto pour React |
| UI Framework | Bootstrap 5 | Material-UI (MUI) ou Tailwind CSS | Composants modernes et personnalisables |
| Backend Framework | Spring Boot 2.7 | FastAPI 0.104+ | Performances supérieures, code plus concis |
| Backend Language | Java 17 | Python 3.11+ | Syntaxe plus simple, développement plus rapide |
| ORM | Hibernate | SQLAlchemy 2.0+ | ORM Python mature et performant |
| Validation | Bean Validation | Pydantic v2 | Validation automatique avec types Python |
| Migration DB | Liquibase | Alembic | Outil de migration standard pour SQLAlchemy |
| API Documentation | Swagger (SpringDoc) | OpenAPI (intégré FastAPI) | Documentation automatique native |
| Testing Backend | JUnit + Mockito | Pytest + Pytest-mock | Framework de test Python puissant |
| Testing Frontend | Jasmine + Karma | Jest + React Testing Library | Standard pour React |
| Build Tool | Maven | Poetry / pip | Gestion de dépendances Python moderne |

2.2. Avantages de la nouvelle stack

Frontend (React)

- Composants fonctionnels avec Hooks : code plus concis et réutilisable.

- Virtual DOM optimisé : meilleures performances de rendu.

- Écosystème riche : nombreuses bibliothèques tierces.

- Server-Side Rendering (SSR) possible avec Next.js (évolution future).

Backend (FastAPI)

- Performances exceptionnelles : comparable à Node.js et Go.

- Documentation automatique : OpenAPI/Swagger généré automatiquement.

- Validation automatique : Pydantic valide les données entrantes.

- Async/await natif : support complet de la programmation asynchrone.

- Code concis : 2 à 3 fois moins de code que Spring Boot pour les mêmes fonctionnalités.

3. Architecture cible

3.1. Architecture globale

L'architecture cible conserve le modèle 3-tiers mais avec des technologies modernisées :

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                     Navigateur Web                          │

│                                                             │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │           Application React (SPA)                     │ │

│  │  - React 18 + TypeScript                             │ │

│  │  - React Router v6                                   │ │

│  │  - Material-UI / Tailwind CSS                        │ │

│  │  - Axios pour les appels API                         │ │

│  │  - Zustand pour le state management                  │ │

│  └───────────────────────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

│ HTTPS / REST API (JSON)

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   Serveur Backend FastAPI                   │

│                                                             │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │              API REST FastAPI                         │ │

│  │  - FastAPI 0.104+                                     │ │

│  │  - Python 3.11+                                       │ │

│  │  - Pydantic v2 (validation)                           │ │

│  │  - JWT Authentication                                 │ │

│  │  - SQLAlchemy 2.0 (ORM)                               │ │

│  │  - Alembic (migrations)                               │ │

│  └───────────────────────────────────────────────────────┘ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

│

│ SQL

▼

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                  Base de Données PostgreSQL                 │

│                                                             │

│  - PostgreSQL 14+                                          │

│  - Schéma existant conservé                                │

│  - Indexation optimisée                                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2. Structure du projet

gestsco-v2/

├── frontend/                    # Application React

│   ├── public/

│   ├── src/

│   │   ├── components/         # Composants réutilisables

│   │   ├── pages/              # Pages de l'application

│   │   ├── services/           # Services API

│   │   ├── store/              # State management (Zustand)

│   │   ├── hooks/              # Custom hooks

│   │   ├── utils/              # Utilitaires

│   │   ├── types/              # Types TypeScript

│   │   ├── App.tsx

│   │   └── index.tsx

│   ├── package.json

│   └── tsconfig.json

│

├── backend/                     # API FastAPI

│   ├── app/

│   │   ├── api/                # Endpoints API

│   │   │   ├── v1/

│   │   │   │   ├── endpoints/  # Routes par module

│   │   │   │   └── api.py      # Router principal

│   │   ├── core/               # Configuration

│   │   │   ├── config.py

│   │   │   ├── security.py

│   │   │   └── database.py

│   │   ├── models/             # Modèles SQLAlchemy

│   │   ├── schemas/            # Schémas Pydantic

│   │   ├── services/           # Logique métier

│   │   ├── repositories/       # Accès aux données

│   │   └── main.py             # Point d'entrée

│   ├── alembic/                # Migrations

│   ├── tests/                  # Tests

│   ├── pyproject.toml          # Dépendances Poetry

│   └── requirements.txt

│

├── docs/                        # Documentation

├── scripts/                     # Scripts utilitaires

└── README.md

4. Stratégie de migration

4.1. Approche recommandée : Migration progressive

La migration sera effectuée de manière progressive et itérative pour minimiser les risques :

- Phase 1 : Infrastructure et authentification (Semaine 1-2)

  - Configuration du projet React et FastAPI

  - Migration du système d'authentification JWT

  - Configuration de la base de données avec SQLAlchemy

- Phase 2 : Modules de référence (Semaine 3-4)

  - Migration des entités de référence (Université, Établissement, Cycle, Niveau, etc.)

  - Création des composants React de base

- Phase 3 : Module Étudiant (Semaine 5-6)

  - Migration de la gestion des étudiants

  - Formulaires d'inscription

- Phase 4 : Module Inscription (Semaine 7-8)

  - Migration de la gestion des inscriptions

- Phase 5 : Module Évaluation (Semaine 9-11)

  - Migration de la saisie des notes

  - Calcul des moyennes et résultats

- Phase 6 : Tests et optimisation (Semaine 12-13)

  - Tests d'intégration complets

  - Optimisation des performances

- Phase 7 : Déploiement (Semaine 14)

  - Mise en production

4.2. Principes de migration

- Parité fonctionnelle : Chaque fonctionnalité de l'application Angular/Spring Boot doit être reproduite à l'identique.

- Tests systématiques : Chaque module migré doit être testé avant de passer au suivant.

- Documentation continue : Documenter les décisions techniques au fur et à mesure.

- Revue de code : Chaque composant/endpoint doit être revu avant intégration.

5. Prompts Windsurf optimisés

Cette section contient des prompts prêts à l'emploi pour Windsurf, organisés par phase de migration. Chaque prompt est conçu pour être autonome, précis et économe en crédits.

5.1. Phase 1 : Infrastructure et authentification

Prompt 1.1 : Initialisation du projet React

Crée un nouveau projet React avec TypeScript en utilisant Vite.

Configure le projet avec les dépendances suivantes :

- React 18

- TypeScript 5

- React Router v6

- Material-UI (MUI)

- Axios

- Zustand (state management)

Structure le projet selon cette arborescence :

src/

├── components/

├── pages/

├── services/

├── store/

├── hooks/

├── utils/

├── types/

├── App.tsx

└── index.tsx

Ajoute un fichier .env.example avec les variables d'environnement nécessaires (VITE_API_URL).

Configure le fichier tsconfig.json avec des options strictes.

Crée un fichier README.md avec les instructions d'installation et de lancement.

Prompt 1.2 : Initialisation du projet FastAPI

Crée un nouveau projet FastAPI avec Python 3.11+ en utilisant Poetry.

Configure le projet avec les dépendances suivantes :

- FastAPI 0.104+

- Uvicorn (serveur ASGI)

- SQLAlchemy 2.0+

- Alembic (migrations)

- Pydantic v2

- python-jose (JWT)

- passlib (hashing passwords)

- psycopg2-binary (PostgreSQL)

- python-multipart (upload files)

Structure le projet selon cette arborescence :

app/

├── api/

│   └── v1/

│       ├── endpoints/

│       └── api.py

├── core/

│   ├── config.py

│   ├── security.py

│   └── database.py

├── models/

├── schemas/

├── services/

├── repositories/

└── main.py

Crée un fichier .env.example avec les variables d'environnement nécessaires :

- DATABASE_URL

- SECRET_KEY

- ALGORITHM (HS256)

- ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES

Configure Alembic pour les migrations de base de données.

Crée un fichier README.md avec les instructions d'installation et de lancement.

Prompt 1.3 : Configuration de la base de données

Dans le projet FastAPI, crée le fichier app/core/database.py qui :

1. Configure la connexion à PostgreSQL avec SQLAlchemy 2.0

2. Utilise les variables d'environnement pour la connexion

3. Crée une SessionLocal pour les sessions de base de données

4. Définit une fonction get_db() qui retourne une session et la ferme automatiquement

5. Crée une Base déclarative pour les modèles

Exemple de structure attendue :

- Utiliser create_engine avec pool_pre_ping=True

- Configurer sessionmaker avec autocommit=False, autoflush=False

- Utiliser declarative_base() pour la Base

Prompt 1.4 : Système d'authentification JWT (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée le système d'authentification JWT complet :

1. Fichier app/core/security.py :

- Fonction create_access_token(data: dict) -> str

- Fonction verify_password(plain_password: str, hashed_password: str) -> bool

- Fonction get_password_hash(password: str) -> str

- Fonction decode_token(token: str) -> dict

2. Fichier app/schemas/user.py :

- UserBase (BaseModel Pydantic)

- UserCreate (hérite de UserBase)

- UserLogin (email + password)

- UserInDB (hérite de UserBase, ajoute hashed_password)

- Token (access_token + token_type)

3. Fichier app/models/user.py :

- Modèle SQLAlchemy User avec les champs : id, email, hashed_password, full_name, is_active, role

4. Fichier app/api/v1/endpoints/auth.py :

- POST /auth/login : authentification et génération du token

- POST /auth/register : création d'un nouvel utilisateur

- GET /auth/me : récupération des informations de l'utilisateur connecté

5. Dépendance get_current_user pour protéger les routes

Prompt 1.5 : Système d'authentification JWT (Frontend)

Dans le projet React, crée le système d'authentification complet :

1. Fichier src/services/authService.ts :

- login(email: string, password: string): Promise<{token: string, user: User}>

- register(userData: RegisterData): Promise<User>

- logout(): void

- getCurrentUser(): Promise<User>

- getToken(): string | null

- setToken(token: string): void

2. Fichier src/store/authStore.ts (Zustand) :

- État : user, token, isAuthenticated, isLoading

- Actions : login, logout, checkAuth, setUser

3. Fichier src/components/PrivateRoute.tsx :

- Composant qui redirige vers /login si l'utilisateur n'est pas authentifié

4. Fichier src/pages/Login.tsx :

- Formulaire de connexion avec Material-UI

- Gestion des erreurs

- Redirection après connexion réussie

5. Configurer Axios pour ajouter automatiquement le token JWT dans les headers

5.2. Phase 2 : Modules de référence

Prompt 2.1 : Migration des modèles de référence (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les modèles SQLAlchemy pour les entités de référence suivantes,

en te basant sur le schéma de base de données PostgreSQL existant :

1. app/models/universite.py : Université

2. app/models/etablissement.py : Établissement

3. app/models/departement.py : Département

4. app/models/cycle.py : Cycle (Licence, Master, Doctorat)

5. app/models/niveau.py : Niveau (L1, L2, M1, etc.)

6. app/models/semestre.py : Semestre (S1, S2, etc.)

7. app/models/annee.py : Année académique

8. app/models/filiere.py : Filière

Pour chaque modèle :

- Utilise SQLAlchemy 2.0 avec la syntaxe moderne

- Définis les relations (ForeignKey, relationship)

- Ajoute des contraintes (unique, nullable, etc.)

- Ajoute des timestamps (created_at, updated_at)

Schéma de référence (extrait de la base de données existante) :

[Fournis ici le schéma SQL des tables concernées]

Prompt 2.2 : Création des schémas Pydantic (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les schémas Pydantic v2 pour les entités de référence :

Pour chaque entité (Université, Établissement, Département, Cycle, Niveau, Semestre, Année, Filière) :

1. Crée un fichier app/schemas/{entite}.py avec :

- {Entite}Base : schéma de base avec les champs communs

- {Entite}Create : schéma pour la création (hérite de Base)

- {Entite}Update : schéma pour la mise à jour (tous les champs optionnels)

- {Entite}InDB : schéma complet avec id et timestamps (hérite de Base)

Utilise :

- ConfigDict avec from_attributes=True pour la compatibilité avec SQLAlchemy

- Field() pour la validation et la documentation

- Les types Python appropriés (str, int, datetime, etc.)

Exemple de structure attendue pour Université :

- nom: str

- sigle: str

- adresse: str | None

- telephone: str | None

- email: str | None

Prompt 2.3 : CRUD Repository pattern (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée un système de repositories génériques pour les opérations CRUD :

1. Fichier app/repositories/base.py :

- Classe générique CRUDBase[ModelType, CreateSchemaType, UpdateSchemaType]

- Méthodes : get(id), get_multi(skip, limit), create(obj_in), update(db_obj, obj_in), delete(id)

2. Pour chaque entité de référence, crée un repository spécifique dans app/repositories/ :

- Hérite de CRUDBase

- Ajoute des méthodes spécifiques si nécessaire (ex: get_by_code, search, etc.)

Exemple pour Université :

```python

class CRUDUniversite(CRUDBase[Universite, UniversiteCreate, UniversiteUpdate]):

def get_by_sigle(self, db: Session, sigle: str) -> Universite | None:

return db.query(Universite).filter(Universite.sigle == sigle).first()

#### Prompt 2.4 : Endpoints API pour les entités de référence (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les endpoints API REST pour les entités de référence :

Pour chaque entité (Université, Établissement, Département, Cycle, Niveau, Semestre, Année, Filière),
crée un fichier app/api/v1/endpoints/{entite}.py avec les routes suivantes :

- GET /{entites}/ : Liste toutes les entités (avec pagination)

- GET /{entites}/{id} : Récupère une entité par ID

- POST /{entites}/ : Crée une nouvelle entité (protégé, admin uniquement)

- PUT /{entites}/{id} : Met à jour une entité (protégé, admin uniquement)

- DELETE /{entites}/{id} : Supprime une entité (protégé, admin uniquement)

Utilise :

- Les schémas Pydantic pour la validation

- Les repositories pour l'accès aux données

- Les dépendances FastAPI (Depends) pour l'injection

- HTTPException pour les erreurs (404, 403, etc.)

- Response models pour la documentation OpenAPI

Ajoute ces routes au router principal dans app/api/v1/api.py

#### Prompt 2.5 : Services API Frontend pour les entités de référence

Dans le projet React, crée les services API pour les entités de référence :

Pour chaque entité (Université, Établissement, Département, Cycle, Niveau, Semestre, Année, Filière),
crée un fichier src/services/{entite}Service.ts avec les fonctions suivantes :

- getAll(params?: {skip?: number, limit?: number}): Promise<Entite[]>

- getById(id: number): Promise<Entite>

- create(data: EntiteCreate): Promise<Entite>

- update(id: number, data: EntiteUpdate): Promise<Entite>

- delete(id: number): Promise<void>

Utilise Axios avec :

- Instance Axios configurée avec baseURL et intercepteurs

- Types TypeScript pour les paramètres et retours

- Gestion des erreurs avec try/catch

- Transformation des données si nécessaire

Crée également un fichier src/types/{entite}.ts avec les interfaces TypeScript correspondantes.

#### Prompt 2.6 : Composants React pour les entités de référence

Dans le projet React, crée les composants pour la gestion des entités de référence :

Pour chaque entité (commence par Université comme exemple), crée :

- src/pages/{Entite}List.tsx :

  - Affiche la liste des entités dans un tableau Material-UI

  - Pagination

  - Boutons d'action (Voir, Modifier, Supprimer)

  - Bouton "Ajouter" en haut à droite

  - Recherche/filtrage

- src/pages/{Entite}Form.tsx :

  - Formulaire de création/modification avec Material-UI

  - Validation côté client

  - Gestion des erreurs

  - Boutons Enregistrer et Annuler

- src/components/{Entite}Card.tsx :

  - Carte Material-UI pour afficher les détails d'une entité

Utilise :

- React Hooks (useState, useEffect, useCallback)

- React Router pour la navigation

- Material-UI pour les composants (Table, Button, TextField, Dialog, etc.)

- Le service API correspondant

- Gestion du loading et des erreurs

### 5.3. Phase 3 : Module Étudiant

#### Prompt 3.1 : Migration du modèle Étudiant (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée le modèle SQLAlchemy pour l'entité Étudiant :

Fichier app/models/etudiant.py avec les champs suivants (basés sur le schéma existant) :

- id: int (PK)

- matricule: str (unique, index)

- nom: str

- prenom: str

- date_naissance: date

- lieu_naissance: str

- sexe: str (enum: M, F)

- nationalite: str

- adresse: str | None

- telephone: str | None

- email: str | None

- photo: str | None (chemin du fichier)

- tuteur_nom: str | None

- tuteur_telephone: str | None

- created_at: datetime

- updated_at: datetime

Relations :

- inscriptions: list[Inscrit] (one-to-many)

Ajoute des méthodes utilitaires :

- repr() pour l'affichage

- Propriété full_name qui retourne "nom prenom"

#### Prompt 3.2 : Schémas Pydantic pour Étudiant (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les schémas Pydantic pour l'entité Étudiant :

Fichier app/schemas/etudiant.py :

- EtudiantBase :

  - Tous les champs de base (sans id, created_at, updated_at)

  - Validation : email (EmailStr), date_naissance (date passée), sexe (Literal["M", "F"])

- EtudiantCreate (hérite de EtudiantBase) :

  - Tous les champs requis pour la création

- EtudiantUpdate (hérite de EtudiantBase) :

  - Tous les champs optionnels

- EtudiantInDB (hérite de EtudiantBase) :

  - Ajoute id, created_at, updated_at

  - ConfigDict avec from_attributes=True

- EtudiantSearch :

  - Schéma pour la recherche avec des filtres optionnels (nom, prenom, matricule, etc.)

Ajoute des validators Pydantic pour :

- Vérifier que la date de naissance est cohérente (pas dans le futur, âge minimum)

- Formater le matricule en majuscules

#### Prompt 3.3 : Repository et Service Étudiant (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée le repository et le service pour l'entité Étudiant :

- Fichier app/repositories/etudiant.py :

  - Classe CRUDEtudiant héritant de CRUDBase

  - Méthodes supplémentaires :

    - get_by_matricule(matricule: str) -> Etudiant | None

    - search(filters: EtudiantSearch) -> list[Etudiant]

    - get_with_inscriptions(id: int) -> Etudiant (avec eager loading)

- Fichier app/services/etudiant.py :

  - Classe EtudiantService avec la logique métier :

    - Génération automatique du matricule (si non fourni)

    - Validation de l'unicité du matricule

    - Gestion de l'upload de photo

    - Vérification des règles métier (âge minimum, etc.)

Utilise :

- Dependency Injection pour le repository

- Exceptions personnalisées pour les erreurs métier

- Logging pour tracer les opérations importantes

#### Prompt 3.4 : Endpoints API Étudiant (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les endpoints API pour l'entité Étudiant :

Fichier app/api/v1/endpoints/etudiant.py :

- GET /etudiants/ : Liste avec pagination, tri et recherche

- GET /etudiants/{id} : Détails d'un étudiant (avec ses inscriptions)

- GET /etudiants/matricule/{matricule} : Recherche par matricule

- POST /etudiants/ : Création d'un étudiant (protégé)

- PUT /etudiants/{id} : Mise à jour d'un étudiant (protégé)

- DELETE /etudiants/{id} : Suppression d'un étudiant (protégé, admin)

- POST /etudiants/{id}/photo : Upload de la photo (protégé)

- GET /etudiants/{id}/photo : Récupération de la photo

Paramètres de requête pour la liste :

- skip, limit (pagination)

- sort_by, sort_order (tri)

- search (recherche textuelle)

- Filtres : filiere_id, niveau_id, annee_id

Utilise :

- UploadFile pour l'upload de photo

- FileResponse pour le téléchargement de photo

- Query parameters avec Pydantic

#### Prompt 3.5 : Service et composants React pour Étudiant (Frontend)

Dans le projet React, crée le service et les composants pour la gestion des étudiants :

- src/services/etudiantService.ts :

  - Toutes les fonctions d'appel API

  - Fonction uploadPhoto(id: number, file: File)

- src/types/etudiant.ts :

  - Interfaces TypeScript pour Etudiant, EtudiantCreate, EtudiantUpdate, EtudiantSearch

- src/pages/EtudiantList.tsx :

  - Liste des étudiants avec tableau Material-UI DataGrid

  - Recherche avancée avec filtres (nom, prénom, matricule, filière, niveau)

  - Export CSV/PDF

  - Actions : Voir, Modifier, Supprimer

- src/pages/EtudiantForm.tsx :

  - Formulaire multi-étapes (Stepper Material-UI) :

    - Étape 1 : Informations personnelles

    - Étape 2 : Coordonnées

    - Étape 3 : Tuteur

    - Étape 4 : Photo

  - Validation avec react-hook-form

  - Upload de photo avec prévisualisation

- src/pages/EtudiantDetail.tsx :

  - Affichage complet des informations de l'étudiant

  - Onglets : Informations, Inscriptions, Notes, Documents

Utilise :

- Material-UI pour les composants

- react-hook-form pour la gestion des formulaires

- react-query pour le cache et la synchronisation des données

### 5.4. Phase 4 : Module Inscription

#### Prompt 4.1 : Migration des modèles Inscription (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les modèles pour le module Inscription :

- app/models/enseignement.py :

  - Représente une offre de formation pour une année/niveau/filière

  - Relations avec Annee, Niveau, Filiere, Semestre

- app/models/inscrit.py :

  - Représente l'inscription d'un étudiant à un enseignement

  - Relations avec Etudiant, Enseignement

  - Champs : statut (enum: INSCRIT, VALIDE, ANNULE), date_inscription

- app/models/inscription_matiere.py :

  - Représente l'inscription d'un étudiant à une matière spécifique

  - Relations avec Inscrit, Matiere

  - Champs : statut, est_dette (boolean)

Ajoute des contraintes d'unicité pour éviter les doublons.

#### Prompt 4.2 : Endpoints et logique métier Inscription (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les endpoints pour le module Inscription :

Fichier app/api/v1/endpoints/inscription.py :

- POST /inscriptions/ : Inscription d'un étudiant à un enseignement

  - Vérifie que l'étudiant n'est pas déjà inscrit

  - Vérifie les prérequis (niveau précédent validé, etc.)

  - Crée l'inscription et les inscriptions aux matières du semestre

- GET /inscriptions/etudiant/{etudiant_id} : Liste des inscriptions d'un étudiant

- GET /inscriptions/{id} : Détails d'une inscription (avec les matières)

- PUT /inscriptions/{id}/valider : Valide une inscription (admin)

- PUT /inscriptions/{id}/annuler : Annule une inscription (admin)

- POST /inscriptions/{id}/matieres : Ajoute des matières à une inscription

- DELETE /inscriptions/{id}/matieres/{matiere_id} : Retire une matière

Logique métier dans app/services/inscription.py :

- Vérification des prérequis

- Calcul automatique des matières à inscrire

- Gestion des dettes (matières non validées)

- Génération de documents (certificat de scolarité, etc.)

#### Prompt 4.3 : Composants React pour Inscription (Frontend)

Dans le projet React, crée les composants pour le module Inscription :

- src/pages/InscriptionForm.tsx :

  - Formulaire d'inscription en plusieurs étapes :

    - Étape 1 : Sélection de l'étudiant (recherche par matricule ou nom)

    - Étape 2 : Sélection de la formation (année, cycle, niveau, filière, semestre)

    - Étape 3 : Sélection des matières (affichage automatique + ajout manuel)

    - Étape 4 : Récapitulatif et validation

  - Affichage des dettes éventuelles

  - Calcul automatique des frais de scolarité

- src/pages/InscriptionList.tsx :

  - Liste des inscriptions avec filtres (année, filière, statut)

  - Actions : Voir, Valider, Annuler, Imprimer certificat

- src/components/InscriptionCard.tsx :

  - Carte récapitulative d'une inscription

Utilise :

- Stepper Material-UI pour le formulaire multi-étapes

- Autocomplete pour la recherche d'étudiant

- Checkbox pour la sélection des matières

### 5.5. Phase 5 : Module Évaluation

#### Prompt 5.1 : Migration des modèles Évaluation (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les modèles pour le module Évaluation :

- app/models/type_note.py :

  - Types de notes (CC, Examen, Rattrapage, TP, etc.)

- app/models/coefficient.py :

  - Coefficients des matières pour chaque type de note

- app/models/note.py :

  - Notes obtenues par les étudiants

  - Relations avec Etudiant, Matiere, TypeNote, Enseignement

  - Champs : valeur (float), date_saisie, saisie_par (User)

- app/models/moyenne.py :

  - Moyennes calculées (par matière, module, semestre, année)

  - Relations avec Etudiant, Matiere/Module/Semestre

  - Champs : valeur, credits_acquis

- app/models/resultat.py :

  - Résultats finaux (Admis, Ajourné, Redouble, etc.)

  - Relations avec Etudiant, Enseignement

  - Champs : statut (enum), mention, date_deliberation

Ajoute des contraintes pour éviter la double saisie de notes.

#### Prompt 5.2 : Service de calcul des moyennes (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée le service de calcul des moyennes :

Fichier app/services/evaluation.py :

Classe EvaluationService avec les méthodes :

- calculer_moyenne_matiere(etudiant_id, matiere_id, enseignement_id) -> float:

  - Récupère toutes les notes de l'étudiant pour la matière

  - Applique les coefficients de chaque type de note

  - Calcule la moyenne pondérée

  - Enregistre dans la table Moyenne

- calculer_moyenne_module(etudiant_id, module_id, enseignement_id) -> float:

  - Calcule les moyennes de toutes les matières du module

  - Applique les coefficients des matières

  - Calcule la moyenne pondérée du module

- calculer_moyenne_semestre(etudiant_id, semestre_id, enseignement_id) -> float:

  - Calcule les moyennes de tous les modules du semestre

  - Applique les coefficients des modules

  - Calcule la moyenne générale du semestre

- calculer_credits_acquis(etudiant_id, semestre_id) -> int:

  - Détermine les crédits ECTS acquis selon les moyennes

- determiner_resultat(etudiant_id, enseignement_id) -> str:

  - Détermine le résultat final (Admis, Ajourné, etc.)

  - Applique les règles de compensation

  - Détermine la mention (Passable, AB, B, TB)

Utilise :

- Règles métier configurables (seuils de validation, compensation, etc.)

- Transactions pour garantir la cohérence

- Logging des calculs

#### Prompt 5.3 : Endpoints API Évaluation (Backend)

Dans le projet FastAPI, crée les endpoints pour le module Évaluation :

Fichier app/api/v1/endpoints/evaluation.py :

Saisie des notes :

- POST /notes/ : Saisie d'une note

- POST /notes/batch : Saisie en masse (liste d'étudiants pour une évaluation)

- PUT /notes/{id} : Modification d'une note

- DELETE /notes/{id} : Suppression d'une note (admin)

Consultation :

- GET /notes/etudiant/{etudiant_id} : Toutes les notes d'un étudiant

- GET /notes/matiere/{matiere_id}/enseignement/{enseignement_id} : Notes d'une matière pour un enseignement

Calculs :

- POST /moyennes/calculer/etudiant/{etudiant_id} : Calcule toutes les moyennes d'un étudiant

- POST /moyennes/calculer/enseignement/{enseignement_id} : Calcule les moyennes de tous les étudiants

- GET /moyennes/etudiant/{etudiant_id} : Récupère les moyennes d'un étudiant

Résultats :

- GET /resultats/etudiant/{etudiant_id} : Résultats d'un étudiant

- GET /resultats/enseignement/{enseignement_id} : Résultats de tous les étudiants d'un enseignement

- POST /resultats/deliberation/{enseignement_id} : Lance la délibération pour un enseignement

Documents :

- GET /documents/releve-notes/{etudiant_id}/{enseignement_id} : Génère un relevé de notes (PDF)

- GET /documents/attestation-reussite/{etudiant_id}/{enseignement_id} : Génère une attestation

Utilise :

- Permissions strictes (seuls les enseignants peuvent saisir des notes)

- Validation des données (note entre 0 et 20)

- Génération de PDF avec ReportLab

#### Prompt 5.4 : Composants React pour Évaluation (Frontend)

Dans le projet React, crée les composants pour le module Évaluation :

- src/pages/SaisieNotes.tsx :

  - Sélection de l'évaluation (matière, type de note, enseignement)

  - Affichage de la liste des étudiants inscrits dans un tableau

  - Saisie des notes directement dans le tableau (inline editing)

  - Validation (note entre 0 et 20)

  - Sauvegarde en masse

  - Indicateurs : nombre de notes saisies, moyenne de la classe

- src/pages/ConsultationNotes.tsx :

  - Pour les étudiants : affichage de leurs propres notes

  - Filtres : année, semestre, matière

  - Affichage des moyennes calculées

  - Bouton "Télécharger le relevé de notes"

- src/pages/Deliberation.tsx :

  - Pour les administrateurs

  - Sélection de l'enseignement

  - Affichage du tableau récapitulatif des résultats

  - Lancement du calcul automatique

  - Modification manuelle des résultats si nécessaire

  - Validation finale de la délibération

- src/components/ReleveNotesViewer.tsx :

  - Visualisation du relevé de notes (PDF dans un iframe)

Utilise :

- Material-UI DataGrid pour les tableaux de saisie

- react-pdf pour l'affichage des PDF

- Gestion optimiste des mises à jour (react-query)

### 5.6. Phase 6 : Tests et optimisation

#### Prompt 6.1 : Tests Backend (FastAPI)

Dans le projet FastAPI, crée une suite de tests complète avec Pytest :

- tests/conftest.py :

  - Fixtures pour la base de données de test (SQLite en mémoire)

  - Fixture pour le client de test FastAPI

  - Fixtures pour créer des données de test (users, étudiants, etc.)

- tests/test_auth.py :

  - Test de l'inscription

  - Test de la connexion

  - Test de l'accès aux routes protégées

  - Test du refresh token

- tests/test_etudiant.py :

  - Test CRUD complet

  - Test de la recherche

  - Test de l'upload de photo

  - Test des validations

- tests/test_inscription.py :

  - Test du processus d'inscription

  - Test des vérifications de prérequis

  - Test de la gestion des dettes

- tests/test_evaluation.py :

  - Test de la saisie des notes

  - Test du calcul des moyennes

  - Test de la délibération

  - Test de la génération de documents

Utilise :

- pytest-asyncio pour les tests asynchrones

- pytest-cov pour la couverture de code

- Factoryboy pour générer des données de test

- Objectif : couverture > 80%

#### Prompt 6.2 : Tests Frontend (React)

Dans le projet React, crée une suite de tests avec Jest et React Testing Library :

- src/components/tests/Login.test.tsx :

  - Test du rendu du formulaire

  - Test de la soumission avec des données valides

  - Test de la gestion des erreurs

  - Test de la redirection après connexion

- src/components/tests/EtudiantList.test.tsx :

  - Test du rendu de la liste

  - Test de la pagination

  - Test de la recherche

  - Test des actions (modifier, supprimer)

- src/components/tests/EtudiantForm.test.tsx :

  - Test du rendu du formulaire

  - Test de la validation

  - Test de la soumission

- src/services/tests/etudiantService.test.ts :

  - Mock des appels API avec MSW (Mock Service Worker)

  - Test de toutes les fonctions du service

Utilise :

- @testing-library/react pour les tests de composants

- @testing-library/user-event pour simuler les interactions

- MSW pour mocker les API

- jest-dom pour les assertions

- Objectif : couverture > 70%

#### Prompt 6.3 : Optimisation des performances (Backend)

Dans le projet FastAPI, optimise les performances :

- Mise en cache avec Redis :

  - Cache les données de référence (cycles, niveaux, etc.)

  - Cache les résultats de recherche fréquents

  - Invalide le cache lors des mises à jour

- Optimisation des requêtes SQL :

  - Utilise selectinload() et joinedload() pour éviter le problème N+1

  - Ajoute des index sur les colonnes fréquemment recherchées

  - Utilise des requêtes SQL brutes pour les calculs complexes

- Pagination efficace :

  - Utilise offset/limit avec des index

  - Implémente la cursor-based pagination pour les grandes listes

- Compression des réponses :

  - Active la compression gzip dans Uvicorn

- Rate limiting :

  - Limite le nombre de requêtes par utilisateur

Crée un fichier app/core/cache.py avec les fonctions de cache.
Crée un fichier app/core/optimization.py avec les utilitaires d'optimisation.

#### Prompt 6.4 : Optimisation des performances (Frontend)

Dans le projet React, optimise les performances :

- Code splitting :

  - Utilise React.lazy() pour charger les pages à la demande

  - Crée des bundles séparés pour chaque module

- Mémoïsation :

  - Utilise React.memo() pour les composants purs

  - Utilise useMemo() et useCallback() pour éviter les re-rendus inutiles

- Virtualisation des listes :

  - Utilise react-window pour les longues listes

- Optimisation des images :

  - Compresse les images

  - Utilise le lazy loading pour les images

- Gestion du state :

  - Évite les props drilling avec Context API

  - Utilise Zustand pour le state global

- Caching des données :

  - Configure react-query avec des stratégies de cache appropriées

  - Implémente le stale-while-revalidate

Crée un fichier src/utils/performance.ts avec les utilitaires d'optimisation.

---

## 6. Plan de migration détaillé

### 6.1. Timeline et jalons

| Semaine | Phase | Tâches | Livrables |

|---|---|---|---|

| 1-2 | Infrastructure | Initialisation des projets, authentification | Projets configurés, login fonctionnel |

| 3-4 | Référence | Migration des entités de référence | CRUD complet pour 8 entités |

| 5-6 | Étudiant | Migration du module étudiant | Gestion complète des étudiants |

| 7-8 | Inscription | Migration du module inscription | Processus d'inscription fonctionnel |

| 9-11 | Évaluation | Migration du module évaluation | Saisie notes, calculs, délibération |

| 12-13 | Tests | Tests et optimisation | Suite de tests complète, performances optimisées |

| 14 | Déploiement | Mise en production | Application déployée |

### 6.2. Checklist de migration par module

Pour chaque module, suivre cette checklist :

**Backend**

- [ ] Modèles SQLAlchemy créés

- [ ] Schémas Pydantic créés

- [ ] Repository créé

- [ ] Service métier créé

- [ ] Endpoints API créés

- [ ] Tests unitaires écrits

- [ ] Tests d'intégration écrits

- [ ] Documentation OpenAPI vérifiée

**Frontend**

- [ ] Types TypeScript créés

- [ ] Service API créé

- [ ] Composants de liste créés

- [ ] Composants de formulaire créés

- [ ] Composants de détail créés

- [ ] Tests de composants écrits

- [ ] Tests de services écrits

- [ ] Navigation configurée

**Validation**

- [ ] Tests manuels effectués

- [ ] Parité fonctionnelle vérifiée

- [ ] Performances mesurées

- [ ] Documentation mise à jour

---

## 7. Tests et validation

### 7.1. Stratégie de test

**Tests unitaires (Backend)**

- Couverture minimale : 80%

- Tests de tous les services métier

- Tests de toutes les fonctions utilitaires

**Tests d'intégration (Backend)**

- Tests de tous les endpoints API

- Tests des scénarios métier complets

**Tests de composants (Frontend)**

- Couverture minimale : 70%

- Tests de tous les composants principaux

- Tests des interactions utilisateur

**Tests end-to-end**

- Utiliser Playwright ou Cypress

- Tester les parcours utilisateur critiques :

* Connexion

* Création d'un étudiant

* Inscription d'un étudiant

* Saisie de notes

* Consultation de résultats

### 7.2. Validation de la parité fonctionnelle

Créer une matrice de validation pour chaque fonctionnalité :

| Fonctionnalité | Angular/Spring Boot | React/FastAPI | Statut | Notes |

|---|---|---|---|---|

| Connexion | ✅ | ✅ | Validé | |

| Gestion étudiants | ✅ | ✅ | Validé | |

| ... | ... | ... | ... | ... |

---

## 8. Déploiement

### 8.1. Architecture de déploiement

**Option 1 : Déploiement traditionnel**

- Frontend : Nginx servant les fichiers statiques React

- Backend : Uvicorn derrière Nginx (reverse proxy)

- Base de données : PostgreSQL sur serveur dédié

**Option 2 : Déploiement containerisé (Docker)**

- Frontend : Container Nginx avec les fichiers React

- Backend : Container Python avec Uvicorn

- Base de données : Container PostgreSQL

- Orchestration : Docker Compose ou Kubernetes

**Option 3 : Déploiement cloud**

- Frontend : Vercel, Netlify ou AWS S3 + CloudFront

- Backend : AWS Lambda, Google Cloud Run ou Heroku

- Base de données : AWS RDS, Google Cloud SQL ou Supabase

### 8.2. Configuration de production

**Backend (FastAPI)**

```python

# app/core/config.py

class Settings(BaseSettings):

PROJECT_NAME: str = "GestSco API"

VERSION: str = "2.0.0"

API_V1_STR: str = "/api/v1"

# Security

SECRET_KEY: str

ALGORITHM: str = "HS256"

ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES: int = 30

# Database

DATABASE_URL: str

# CORS

BACKEND_CORS_ORIGINS: list[str] = ["http://localhost:3000"]

# Redis

REDIS_URL: str | None = None

class Config:

env_file = ".env"

Frontend (React)

// src/config.ts

export const config = {

apiUrl: import.meta.env.VITE_API_URL || 'http://localhost:8000',

environment: import.meta.env.MODE,

version: '2.0.0',

};

8.3. Scripts de déploiement

Dockerfile Backend

FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY ./app ./app

COPY ./alembic ./alembic

COPY alembic.ini .

CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]

Dockerfile Frontend

FROM node:18-alpine as build

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm ci

COPY . .

RUN npm run build

FROM nginx:alpine

COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html

COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

frontend:

build: ./frontend

ports:

- "80:80"

depends_on:

- backend

environment:

- VITE_API_URL=http://backend:8000

backend:

build: ./backend

ports:

- "8000:8000"

depends_on:

- db

environment:

- DATABASE_URL=postgresql://user:password@db:5432/gestsco

- SECRET_KEY=${SECRET_KEY}

volumes:

- ./backend/app:/app/app

db:

image: postgres:14

environment:

- POSTGRES_USER=user

- POSTGRES_PASSWORD=password

- POSTGRES_DB=gestsco

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

volumes:

postgres_data:

9. Conclusion

Ce guide fournit une feuille de route complète pour migrer GestSco vers une stack moderne React + FastAPI. En suivant les prompts Windsurf optimisés et le plan de migration détaillé, vous pourrez effectuer cette migration de manière progressive, sécurisée et efficace.

Points clés à retenir

- Migration progressive : Ne pas tout migrer d'un coup, procéder module par module.

- Tests systématiques : Tester chaque module avant de passer au suivant.

- Parité fonctionnelle : S'assurer que chaque fonctionnalité est reproduite à l'identique.

- Documentation continue : Documenter les décisions et les changements au fur et à mesure.

- Optimisation : Profiter de la migration pour optimiser les performances et la qualité du code.

Ressources utiles

- Documentation FastAPI

- Documentation React

- Documentation SQLAlchemy

- Documentation Material-UI

- Documentation Pydantic

Fin du guide de migration